Review sprintu 1, BrutalForce

1. Sprint goals
   1. Seznámení se s prostředím ScrumDesk
   2. Analýza projektu, volba řešení
   3. Business model canvas
   4. Přípravně práce
      1. GitHub
      2. Instalace WordPress
2. Status overview
   1. Tým se seznámil s prostředím ScrumDesk
   2. Byl sestaven BMC
   3. Je připraven server s Wordpressem, včetně databáze, GitHub
   4. Obecně se dá říct, že plán byl úspěšně naplněn
3. Live demo
   1. Business model canvas
   2. Review
4. Sprint statistics
   1. Doručitelná hodnota pro zákazníka byla v tomto sprintu nízká, zejména kvůli množství přípravy, kterou bylo třeba vykonat.
   2. Burndown probíhal skokově, některé úkoly vyplynuly až z řešení jiných tasků, a proto byly do sprintu zařazeny až dodatečně.
5. Impediments
   1. Rizika
      1. Špatné časové plánování - tým nemá zkušenosti s podobným projektem a proto lze jen těžko odhadovat kvalitu provedeného plánování.
   2. Překážky
      1. Nenarazili jsme na žádné zásadní překážky, které by bránily pokračování práce na projektu.
6. Feedback
   1. Feedback od stakeholderů (zákazníků)